Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Start–Stop–Continue; vì kỹ thuật này tập trung trực tiếp vào hành

động cải tiến cụ thể (nên bắt đầu làm gì, dừng làm gì), rất phù hợp cho cuộc họp ngắn 45

phút và đội nhóm đang cần có ngay hành động thiết thực.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Cần dừng thói quen dồn việc kiểm thử vào cuối Sprint gây rủi ro trễ tiến độ. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại: &quot;Việc thông báo lỗi muộn khiến nhóm bị bị động và phải sửa gấp.&quot; Xếp vào Stop. Không đổ lỗi cho Hải, cần dừng việc chậm trễ trong quy trình báo cáo lỗi. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner. Đây là phản hồi về tính năng sản phẩm (thuộc Product Backlog/Sprint Review), không phải cải tiến quy trình của Sprint Retrospective. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Cần bắt đầu cập nhật ngay DoD để bổ sung tiêu chí kiểm thử trên điện thoại. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 (Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử) | Quy trình (Process) | Quy trình phát triển chưa có điểm dừng rõ ràng (code freeze) để nhường thời gian cho việc kiểm thử, hoặc các Developer chưa bóc tách công việc để có thể kiểm thử song song với quá trình code. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Quy định “Code Freeze” đối với các chức năng lớn vào cuối ngày 7 của Sprint để dành 3 ngày cuối chuyên cho kiểm thử và sửa lỗi. | Cả nhóm Developers | Hàng ngày trong Daily Scrum và Retrospective của Sprint sau. | Các task lập trình trên bảng công việc được chuyển sang cột “Ready for Test” muộn nhất vào cuối ngày 7. |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

Hoạt động bị loại và lý do: H4 bị loại. Lý do: Vi phạm nguyên tắc tự quản (self-managing)

của Scrum Team; giải pháp phải do cả nhóm cùng thảo luận và thống nhất thay vì Scrum

Master áp đặt.

Lời mở đầu: “Chào mọi người, mục tiêu của buổi họp hôm nay là cùng nhìn lại Sprint vừa

qua để tìm ra cách làm việc hiệu quả hơn trong tương lai. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều đã

làm tốt nhất có thể trong hoàn cảnh vừa rồi; vì vậy, chúng ta sẽ tập trung vào việc phân tích

quy trình và tìm giải pháp cải tiến, tuyệt đối không đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào nhé.”